XCONDA Hub — SEO/GEO·다국어 작업 보고

보고일 2026-10-26 · 대상 hub.xconda.ai (XCONDA허브) · 작업 기간 2026-10-22 ~ 10-26

작성 개발 지원 에이전트 (Arena) · 리포지토리 hanahchafilmaker/XCONDA_info

──────────────────────────────────────────────

## 1. 요약

허브를 "검색·AI가 인용할 수 있는 다국어 사이트"로 전환 완료.

한국어 95편 → 한국어 + 영어·일본어·중국어 각 100개 주소(총 401개) 로 확장했고,

본문 번역 20편 × 3언어 + Q&A 73건, 언어별 공유 카드 44장, 검수 진행률 관리 도구까지 갖췄습니다.

배포는 자동이며 품질 검사 5종(단위 159건 · 스모크 · 번역 QC · 구조 검사 · www 검증) 이 매 배포 전에 돌아갑니다.

| 구분 | 이전 | 현재 |
| --- | --- | --- |
| 색인 가능 주소 | 95 (한국어만) | 401 (한국어 101 + 번역 300) |
| 다국어 방식 | 위젯 번역(주소 동일) | 실제 언어별 URL /en/ /ja/ /zh/ |
| 본문 번역 | 0편 | 85편 × 3언어 (본문 있는 글 전편) |
| 공유 미리보기 | 전부 동일 기본 카드 | 언어별 카드 44장 |
| 번역 관리 | 수기 | QC 자동 + 진행률 도구 |
| 배포 전 품질 검사 | 단위 테스트만 | 단위 159 · 스모크 · QC · 구조 · www |

──────────────────────────────────────────────

## 2. 완료 항목

### ①-1 다국어 본문 번역 (핵심 성과)

본문이 있는 글 20편 전부 × 3언어 번역 — 표·콜아웃·체크리스트·코드까지 10가지 블록 형식 지원

Q&A 73건 × 3언어, 그중 65건에 「게시용 출처」 블록(정책명·조항·URL) 포함

번역 파일만 추가하면 페이지·사이트맵·hreflang·`llms.txt`·언어 전환 링크가 같은 빌드에서 자동 생성

이미지·영상·첨부는 번역하지 않고 한국어 원문 위치를 따라 자동 배치 (구조가 어긋나면 빌드가 경고)

### ①-2 · ①-3 문서화 · 자동 검증

README.md 신설(진입점·명령·구조) + 링크/명령 회귀 테스트

배포 워크플로가 게시 전에 스모크 테스트 실행 → 깨진 상태로 배포되지 않음

### ①-4 검수 진행률 도구

npm run i18n:progress — 285항목(95 × 3언어) 중 검수 완료/초안/번역 없음 집계

기계 점검이 문제를 찾은 항목을 검수 우선순위로 정렬해 리포트 생성

CI 실행 요약(Actions → Summary)에도 자동 표시 → 새 글이 번역 없이 들어오면 즉시 노출

### ①-5 언어별 공유 카드 (OG)

커버가 없는 글·언어 홈·언어 목록에 그 언어 제목으로 그린 1200×630 카드 44장(ko/en/ja/zh 각 11장)

한·중·일 줄바꿈 금칙 처리, 폰트는 저장소에 넣지 않고 생성 시에만 사용

Q&A 개별 글은 의도적으로 제외(219편 × 4언어 ≈ 876장·25~30MB) — 필요 시 옵션으로 켤 수 있음

### ①-6 레거시 정리 · 기술 부채

redesign-xconda-website-ui/(18파일 288KB, src/와 중복되는 옛 프로토타입) 삭제

dev.html noindex 적용 — 개발용 껍데기가 검색에 노출되던 경로 차단(빌드가 홈으로 옮기지 않도록 회귀 테스트 포함)

### 그 이전 단계(요약)

GEO 기준 허브 재구성: 홈·섹션·글별 정적 HTML, JSON-LD(Organization/Brand/Article/HowTo/FAQ), 사이트맵·llms.txt

공용 번들 분리로 글당 전송량 553KB → 30KB

OG 이미지 자체 호스팅(노션 프록시 만료 대비), 관련 글 추천, 언어별 실제 URL

www 기능 페이지 원고 20개 × 2언어(42 HTML) + 검사·산출물 워크플로

──────────────────────────────────────────────

## 3. 현재 지표 (2026-10-26 기준)

| 지표 | 값 |
| --- | --- |
| 색인 주소 | 401 (한국어 101 · en/ja/zh 각 100) |
| 번역 본문 | 85편 × 3언어 (255 페이지 분량) |
| 번역 항목 | 95 × 3언어 = 285 |
| 공유 카드 | 언어별 44장 + 글별 로컬 사본 16장 |
| 단위 테스트 | 159건 전부 통과 |
| 스모크 테스트 | 통과 (빌드 번들을 실제 브라우저 환경에서 실행) |
| 번역 QC | 오류 0 / 경고 1(의도된 차이로 허용 처리) / ja·zh 경고 0 |
| 빌드 구조 경고 | 0 |
| GEO 점수(외부 측정, 10-25) | 50.40 · AI SoM 30.5% — Perplexity가 hub.xconda.ai 인용 중 |

──────────────────────────────────────────────

## 4. 품질 체계 (배포 전 자동 실행)

단위 테스트 159건 — 주소 규칙 · SEO 메타 · 사이트맵 · 번역 구조 · 워크플로 설정 · 문서 링크

스모크 테스트 — 실제 번들을 브라우저 환경에서 실행해 화면·언어 전환·공유·글 열기 확인

번역 QC — 연락처·주소 불일치(오류), 숫자 누락·통화·미번역 영어·제목 중복(경고)

번역 구조 검사 — 번역 블록 종류/수가 원문과 다르면 경고(이미지 위치 어긋남 방지)

www 원고 검증 — 형식·길이·허브 링크·JSON-LD·canonical·hreflang

이 중 하나라도 실패하면 배포가 중단됩니다. 실제로 이 체계가 이번 작업에서 오탐·누락 6건을 배포 전에 잡아냈습니다.

──────────────────────────────────────────────

## 5. 남은 업무 — 외부 입력 5건

| # | 항목 | 필요한 것 | 준비되면 진행할 일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 원어민 검수 (현재 0/285) | 검수자·일정 | 검수 반영 → review 표기 → 진행률 갱신 |
| 2 | www 저장소 접근 | 저장소 권한 또는 산출물 전달 창구 | 20개 기능 페이지 이관·적용 |
| 3 | 기능 페이지 스크린샷 20장 | 실제 제품 캡처 | 카드·본문 이미지 교체 |
| 4 | Cloudflare Branch control | 대시보드에서 main 제한 | 없음(설정만으로 해결) |
| 5 | GSC · 네이버 서치어드바이저 | 도메인 소유 확인 권한 | 색인 요청·사이트맵 제출 |

일정 제안 — 4번(설정, 5분)과 5번(등록, 30분)을 먼저 끝내면 색인 수집이 시작됩니다. 그 사이 1~3번(검수·권한·캡처)을 병행하는 순서를 권합니다.

──────────────────────────────────────────────

## 6. 리스크 · 유의사항

| 리스크 | 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 번역 품질 | 3개 언어 모두 AI 1차 초안 상태 | 항목별 review 표기 → 진행률 관리. 검수 전에는 "번역" 고지 문구 유지 |
| 번역 누락 | 새 글이 번역 없이 배포될 수 있음 | 진행률 도구가 누락 목록을 CI 요약에 자동 표시 |
| 노션 의존 | 콘텐츠 동기화가 비공개 API 의존 | 백로그 1순위 — 공식 API + 토큰 전환 검토 |
| 저장소 비대화 | 산출물 커밋 히스토리 증가 | Pages → Actions 배포 전환 검토 |
| 공유 카드 노후화 | 글 제목이 바뀌면 카드가 옛 제목 유지 | 제목 변경 시 npm run og:cards 재실행 |

──────────────────────────────────────────────

## 7. 다음 분기 제안

원어민 검수 착수 — 우선순위는 유입이 많은 Q&A 상위 20건 → 본문 20편

노션 공식 API 전환 — 현재 구조의 단일 취약점 제거

www 기능 페이지 이관 — 저장소 권한 확보 후 20개 페이지 배포

GEO 모니터링 자동화 — 인용 여부를 주기적으로 기록(외부 API 접근 확보 시)

언어 확장 — 번체 중국어·스페인어 등 파일 추가만으로 확장 가능(구조 준비됨)

──────────────────────────────────────────────

## 부록 A. 주요 PR 이력

| PR | 내용 |
| --- | --- |
| #79 | 본문 20편 × 3언어 번역 완료 + 번역 구조 검사 |
| #80 | 언어별 공유 카드 44장 + 빌드 연결 |
| #81 | 검수 진행률 도구 + 레거시 프로토타입 정리 |
| #82 | dev.html noindex (개발 페이지 색인 차단) |
| #83 | CI 실행 요약에 진행률·번역 누락 표시 |

## 부록 B. 자주 쓰는 명령

npm run build # 사이트 빌드(페이지·사이트맵·robots·llms.txt) npm run test:unit # 단위 테스트 159건 npm run test:smoke # 실제 번들 스모크 테스트 npm run i18n:qc # 번역 품질 점검(오류=실패) npm run i18n:progress # 검수 진행률 + 검수 우선순위 리포트 npm run og:cards # 언어별 공유 카드 재생성 npm run www:check # www 기능 페이지 원고 검사

## 부록 C. 참고 문서

HANDOFF.md — 운영·인수인계 문서(구조·규칙·함정)

reports/i18n-progress-20261026.md — 검수 진행률 상세

reports/i18n-qc-20261026.md — 번역 품질 점검 결과

reports/xconda-hub-geo-audit-20261025.md — GEO 감사(외부 측정 포함)